Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району

ЗАТВЕРДЖУЮ

Виконуючий обов’язки голови

районної адміністрації

_____________Сергій ІЛЬЧЕНКО

ПРОТОКОЛ № 27

засідання робочої групи з питань комплексного благоустрою території

Хортицького району м. Запоріжжя

15.07.2026                                                                                             м.Запоріжжя

Нараду вів: Сергій ІЛЬЧЕНКО – виконуючий обов’язки голови районної адміністрації.

Присутні: заступник голови районної адміністрації Сергій БОЧІН, начальник відділу житлово-комунального господарства та благоустрою Лариса ГАВРИЛЕНКО, виконроб виробничої дільниці Хортицького району КРБП «Зеленбуд» Ніна МОСКАЛЕНКО, майстер ФК «Міські теплові мережі» Хортицького району Олександр БЄЛОВ, майстер дільниці каналізації КП «Водоканал» Євгенія ВАСИЛЬКО, виконроб шляхової експлуатаційної дільниці №5 КП «ЕЛУАШ» Ірина БОРДАКОВА, начальник експлуатаційно-технічного району №2 КП «Запоріжміськсвітло» Михайло ЛЕОНТЬЄВ.

Запрошені: представники ТОВ «Епіцентр К».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

- Звіт про виконання протокольних доручень наради від 08.07.2026;

- Плани робіт комунальних підприємств на наступний тиждень;

- Загальні питання з благоустрою району.

За результатами обговорення питань порядку денного ВИРІШЕНО:

- Сергію БОЧІНУ тримати на контролі проведення рейдів КП «Муніципальна варта» за наданим переліком адрес продажу овочів без дозвільних документів.

Термін виконання: 22.07.2026

- Сергію БОЧІНУ направити повторно лист до Інституту механіки та автоматики агропромислового виробництва щодо приведення теплової мережі до належного стану відповідно до чинних норм і вимог.

Термін виконання: 22.07.2026

- Сергій БОЧІН опрацювати питання з «Veladis» щодо відновлення кришки оглядового колодязя на зеленої зони біля нового будівництва по вул.Василя Сергієнка.

Термін виконання: 22.07.2026

- Ларисі ГАВРИЛЕНКО тримати на контролі благоустрій зон відпочинку району: парк ГНГУ, парк «Поколінь», сквер Калнишевського, куточок відпочинку Дорошенка/Рубана, між шосе Хортицьке та вул. Рубана, бульвар Будівельників.

Термін виконання: 22.07.2026

- Ларисі ГАВРИЛЕНКО з Іриною ДИКУШЕЮ підготувати лист на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органі ради Романа ТАРАНА щодо  приведення КП «Градпроект» прилеглої території по вул.Сорочинська до належного стану.

Термін виконання: 22.07.2026

- Ларисі ГАВРИЛЕНКО з Іриною ДИКУШЕЮ тримати на контролі  приведення ТОВ «ЄВРОКОМУНСЕРВІС» прилеглої території до будівлі по вул.Чотирнадцяте жовтня, 9А (колишнє «ВРЕЖО-8») до належного стану.

Термін виконання: 22.07.2026

- Ларисі ГАВРИЛЕНКО розглянути можливі шляхи вирішення питання провалля ґрунту навколо інженерних мереж по шосе Хортицьке біля вул. Калнишевського.

Термін виконання: 22.07.2026

- Ларисі ГАВРИЛЕНКО тримати на контролі демонтаж ржавої тимчасової споруди по пр.Ювілейний (праворуч недобудови).

Термін виконання: 22.08.2026

- Ірині ДИКУШІ провести роботу з власником крамниці «Анастасія» щодо демонтажу бочок та інших МАФів по пр.Ювілейному.

Термін виконання: 22.07.2026

- Ірині ДИКУШІ провести роботу з власником квіткового кіоску по пр.Ювілейний щодо необхідності приведення урни до належного стану.

Термін виконання: 22.07.2026

- Ірині ДИКУШІ провести роботу з головою гаражного кооперативу по вул.Василя Стуса (ГК «Дніпро») щодо утримання у належному санітарному стані прилеглу територію.

Термін виконання: 22.07.2026

- Ірині ДИКУШІ провести роботу з власниками торгових об’єктів біля зупинкового комплексу по вул.Маршала Судця щодо приведення лав та урн до належного стану

Термін виконання: 22.07.2026

- Ірині ДИКУШІ провести роботу власниками ТС по вул.Героїв 93-ї бригади, 28 щодо утримання у належному санітарному стані прилеглу територію.

Термін виконання: 22.07.2026

- Ірині ДИКУШІ  провести роботу по вул.Маршала Судця, 26 щодо приведення прилеглої території до належного стану та ліквідації рекламних оголошень.

Термін виконання: 22.07.2026

- Ірині ДИКУШІ тримати на контролі питання санітарного стану недобудов по вул.Ентузіастів.

Термін виконання: 22.07.2026

- Ірині БАРДАКОВІЙ провести роботи з ліквідації трави навколо напівсфер по пр.Ювілейний/вул.Лахтінська.

Термін виконання: 22.07.2026

- Ірині БАРДАКОВІЙ розглянути можливість проведення робіт з засипки провалу навколо люку підземної комунікації на тротуарі по вул.Рубана, 21.

Термін виконання: 22.07.2026

- Ніні МОСКАЛЕНКО провести роботи по вивезення дверей з газону по бульвару Будівельників.

Термін виконання: 22.07.2026

- Михайлу ЛЕОНТЬЄВУ розглянути можливість приведення опори дорожнього знаку по пр.І.Преображенський/пр.Ювілейний до належного стану.

Термін виконання: 22.07.2026

- Михайлу ЛЕОНТЬЄВУ розглянути можливість демонтажу двох опор під знаки по вул.Козака Бабури/пр.Ювілейний.

Термін виконання: 22.07.2026

- Михайлу ЛЕОНТЬЄВУ провести роботи по очищенню опор освітлення від оголошень «Асфальтні роботи» по пр.Ювілейний (в районі ринку).

Термін виконання: 22.07.2026

- Призначити наступне засідання робочої групи з питань комплексного благоустрою території Хортицького району м.Запоріжжя на 22.07.2026 о 1000.

Термін виконання: 22.07.2026

- Сергію БОЧІНУ тримати на контролі питання приведення до належного технічного стану колодязів мереж біля недобудови по пр.Ювілейний, 24а.

Термін виконання: 29.07.2026

- Михайлу ЛЕОНТЬЄВУ прибрати опори освітлення по вул.Рубана та бульвар Будівельників.

Термін виконання: 29.07.2026

- Сергію БОЧІНУ під час організації робіт з видалення дерев запланувати видалення аварійних дерев по пр.Інженера Преображенського, пр.Інженера Преображенського/вул.Світла та вул.Стародніпровська.

Термін виконання: 29.07.2026

- Сергію БОЧІНУ опрацювати питання з КП «ЕЛУАШ» щодо можливості виконання робіт з відновлення бордюру дитячого центру «Дитячий рух» по вул.Рубана, 22.

Термін виконання: 29.07.2026

- Ірині БАРДАКОВІЙ розглянути можливість фарбування бордюрного каменю кільця по пр.Ювілейний.

Термін виконання: 29.07.2026

- Ірині ДИКУШІ тримати на контролі питання приведення власниками контейнерного майданчику по вул.Рубана, 22 до його належного стану.

Термін виконання: 29.07.2026

- Ірині ДИКУШІ провести роботу щодо проведення покосу трав  крамницями на колі пр.Ювілейний/вул.Запорозького козацтва.

Термін виконання: 29.07.2026

- Ірині ДИКУШІ тримати на контролі питання приведення до належного стану прилеглої території до недобудованих гаражів по вул.Калнишевського, 10 А.

Термін виконання: 29.07.2026

- Ірині ДИКУШІ провести роботу з власниками рекламної таблички «Мідас»   по вул.Ентузіастів/Запорозького козацтва щодо незаконності розміщення реклами на зеленій зоні.

Термін виконання: 29.07.2026

- Ірині ДИКУШІ провести роботу щодо ліквідації незаконно розміщеної реклами по пр.Ювілейний, 22 (Правексбанк, стоматологія), пр.Ювілейний, 33,  банера по пр.Ювілейний, 27, по вул.Героїв 93-ї бригади, дорога від залізничного переїзду до вул.Василя Сергієнка (БАМ), провести роботу з ліквідації.

Термін виконання: 29.07.2026

- Ірині ДИКУШІ провести роботу з власником недобудованого магазину по вул. Стародніпровська, 12б.

Термін виконання: 29.07.2026

- Ірині БАРДАКОВІЙ по вул.Чотирнадцятого жовтня проаналізувати стан дорожньої смуги (виконати зняття «напливу» асфальту).

Термін виконання: 29.07.2026

- Аліні ЛИСЕНКО-ГАМАНЮК надати проблемні питання щодо усунення недоліків АТ «Укртелеком» (м.Дніпро) на території Хортицького району.

Термін виконання: 29.07.2026

- Сергію БОЧІНУ  тримати на контролі розгляд звернення від мешканців району щодо ліквідації сміттєзвалища вздовж огорожі розважального комплексу «Район», яке розташоване на землях Долинської ОТГ.

Термін виконання: 05.08.2026

- Аліні ЛИСЕНКО-ГАМАНЮК контролювати питання демонтажу гаражів по вул. Василя Сергієнка, 1а, вул.Стародніпровська, біля ТЦ «Амстор» (пр. Інженера Преображенського / вул.Світла), шосе Хортицьке, 44а, вул. Героїв 93-ї бригади, 4, пр.Інженера Преображенського, 3 (гаражі) пр.Ювілейний, 23а (голуб’ятня), пр. Ювілейний, 26а (в районі «Сімба» ТС).

Термін виконання: 08.08.2026

- Ірині БАРДАКОВІЙ  провести роботи по фарбуванню колесовідбіних брусів по пр.Інженера Преображенського, вул.Калнишевського/вул.Дорошенка, БАМ.

Термін виконання: 05.08.2026

- Ірині БАРДАКОВІЙ провести ремонтні роботи паркану по пр.Інженера Преображенського, 11.

Термін виконання: 05.08.2026

- Ірині БАРДАКОВІЙ провести роботи по відновленню бордюрних каменів на роздільній смузі на перехресті пр.Інженера Преображенського / вул.Світла та на автомобільних кільцях по пр.Ювілейний.

Термін виконання: 26.08.2026

- Ірині БАРДАКОВІЙ провести роботи з завезення землі шосе Хортицьке 32а та на прилеглу територію до ЗГ №92.

Термін виконання: 19.08.2026

- Ларисі ГАВРИЛЕНКО тримати на контролі питання передачі до КРБП «Зеленбуд» зелених насаджень, які висаджені восени 2025 року у парку «Героїв Національної Гвардії України».

Термін виконання: 24.09.2026

- Ларисі ГАВРИЛЕНКО опрацювати питання передачі опор освітлення, які розташовані по вул.Василя Стуса та по вул.Новобудов, а також тримати на контролі питання механізму передачі безгосподарного майна.

Термін виконання: 24.09.2026

- Ларисі ГАВРИЛЕНКО разом з Михайлом ЛЕОНТЬЄВИМ тримати на особливому встановлення акумуляторів на світлофори.

Термін виконання: 30.09.2026

- Ірині ДИКУШІ провести роботу з СТО по вул.Василя Стуса щодо утримання у належному санітарному стані прилеглу територію.

Термін виконання: 04.11.2026

- Ніні МОСКАЛЕНКО  розглянути можливість провести роботи з обрізки кущів по вул.Козака Бабури, 20.

Термін виконання: жовтень/листопад

- Михайлу ЛЕОНТЬЄВУ проводити роботи по очищенню опор освітлення від оголошень (особлива увага «Асфальтні роботи»).

Термін виконання: постійно

- Сергію БОЧІНУ організувати з представниками КП «Муніципальна варта» проведення сумісної перевірки стихійної торгівлі на території району, місць продажу живої риби, м’яса та незаконної торгівлі овочево-плодовою продукцією по шосе Хортицькому / вул.Маршала Судця, 26 та вул.Ентузіастів.

Термін виконання: постійно

- Ларисі ГАВРИЛЕНКО тримати на контролі питання закриття ордерів на планові та аварійні роботи на території Хортицького району.

Термін виконання: постійно

- Всім присутнім необхідно надавати до районної адміністрації фото «до» та «після» проведених робіт на території району.

Термін виконання: постійно

Протокол вела:

головний спеціаліст відділу житлово-

комунального господарства

та благоустрою                                                                    Вікторія СУЩЕВСЬКА